Instrucciones para acceder a la herramienta de control de fallas

1. Se debe ingresar a la pagina de inicio del proyecto en Google Code (http://code.google.com/p/qnet-ua2011/)
2. Se debe ingresar a la pestaña “Issues”. Alli se encuentran listados todos los issues.

La información de cada issue mostrada en la tabla es totalmente customizable, pudiendo ordenar los issues por cualquier columna, o agregar y sacar columnas a través del botón con label “...” al final de la fila con los nombres de cada columna.
Al hacer click en cualquier issue, se abriran los detalles del mismo mostrando el reporte del bug. Cualquier persona podrá agregar un comentario al final de la pagina y solo las personas autorizadas para modificar el proyecto (administradores y desarrolladores) podrán modificar el estado del bug o alguna característica de el como por ejemplo su prioridad o sprint que debe estar corregido.

Los datos mas importantes de cada issue son:
1. ID - Id del issue.
2. Type - (Defect, enhancement, other)
3. Status - (New, Started / Fixed, Verified, Duplicate, WontFix)
4. Priority - (Low, Medium, High, Critical)
5. Sprint - Sprint en el cual se observo el issue (One, Two, Three)
6. Fixby - Sprint en el cual se debe corregir el issue (One, Two, Three)
7. Versión ( Es la versión del producto a la que se refiere)

Pasos para la creación de un Issue:

1. Loguearse a google code.
2. Conectarse al siguiente link : http://code.google.com/p/qnet-ua2011/issues/list
3. Seleccionar el botón: New issue
4. Determinar el tipo de template del issue en cuestión. Opciones:
  1. Defect Report from User.
  2. Defect Report from Developer.
5. Seleccionar:
  1. Prioridad
  2. Tipo de Issue
  3. Sprint en el que debe ser corregido
  4. Versión en la que fue encontrado el bug.
6. Guardar el Issue mediante el botón Submit Issue.