## Slide 1: Qnet Project
Executive Managment Summary
3/10

## Slide 2: Avances del producto
Pablo y Martín consiguieron hacer su feature a la mitad de tiempo (no atraso en horas pero todavía su Done está al 25%).
Damian completó su feature a tiempo.

## Slide 3: Actualización de documentos
Planned Value vs. Actual Costs vs. Earned Value
Tiempos de los desarrolladores
Riesgos y contingencias
Bug tracker
Project
Status de features (%Done)
Scrum y retrospective meeting
Todos los documentos subidos al respositorio.

## Slide 4: Tareas y objectivos para hoy 2/10 (Managers)
Objectivo primordial
  Llegar al %100 Done de los 2 Sprints
Mariano
  Realizar los casos de pruebas del Sprint 2
Agustín
  Resolver los bugs del sprint 1 y 2
Daniel
  Validar el Feature “Instant Messages”