## Slide 1: Qnet Project
Executive Managment Summary
24/10

## Slide 2: Plan
Objetivo de la clase pasada y avances
Modificación de documentos
Objetivos para el 31/10

## Slide 3: Objetivos de la clase pasada y avances
Objetivo pasado
  Realizar la codificación de los features del Sprint 3.
Avances
  Documento de User Stories (% completados)

## Slide 4: Actualización de documentos
Planned Value vs. Actual Costs vs. Earned Value
Tiempos de los desarrolladores
Bug tracker
Project
Status de features (%Done)
Todos los documentos subidos al respositorio.

## Slide 5: Objetivo para hoy
Objectivo primordial
  Llegar al %100 Done de los features del Sprint 3.
Developers
  (Martin) Terminar “Password Recovery”
  Correcciones / bugs + Testeo
Managers
  Ayudar a los developers a completar el % de Done faltante y resolver bugs de nivel Medio.